# Semantická analýza auditu + korelace se zdrojovým kódem

linkedin-mcp-custom v0.1.0 — Playbook pro debugging, produkční stav & publish-ready

Datum: 16. 07. 2026   |   Zdroj: cross-LLM audit od Claude (16.07.2026)   |   Commit: bd5b5dc + večerní P0-P2 featy

# 1. Semantická analýza auditu — shrnutí a interpretace

## 1.1 Povaha auditu

Audit od Claude je cross-LLM analýza provedená na základě audit_prompt_linkedin_mcp_custom.md (commit bd5b5dc) a error_analysis_20260715_194245.json. Nejde o audit živého kódu, ale o nezávislé review dodaných podkladů. Claude neměl přístup k aktuálnímu source code — audit vychází výhradně z Appendixu A audit promptu (full source snapshot při commitu bd5b5dc) a z error analysis JSON.

Důsledek: audit nereflektuje večerní změny (P0 sequential fallback, P1 progressive timeout, P1 HTTP logging, P2 pipeline backoff), které byly implementovány po commitu bd5b5dc. Některá negativní zjištění (F-01, F-03, chybějící HTTP logging, absence fallbacku) již byla adresována.

## 1.2 Kategorizace nálezů

Audit identifikuje 19 nálezů (F-01 až F-19) ve 4 kategoriích závažnosti: 2 kritické (F-01, F-02), 6 závažných (F-03 až F-08), 7 menších (F-09 až F-15), 2 publish-readiness (F-16, F-17) a 1 info (F-19).

## 1.3 Tři nejdůležitější zjištění auditu

F-02: Sdílený per-job timeout: Kritické — audit odhaluje, že asyncio.wait_for(timeout=120) není ukotven k okamžiku získání semaforu, ale k začátku celé per-job fáze. 29 úloh má identickou dobu 120.0s, což je silný signál jediného sdíleného časovače. Toto zjištění nebylo v původní error analysis identifikováno a je nejcennějším přínosem auditu.

F-01: LinkedIn rate-limiting: Potvrzeno auditem — binární charakter selhání (přesně 2 úspěchy, pak 100% timeout) a identická doba 15.0s u všech 17 selhání odpovídá server-side gate, ne postupné degradaci. Hypotéza B (vyčerpání Chromia) je auditem oslabena.

F-04: Verdiktová nesrovnalost: Skóre 35.9 (nad prahem hranicni 30.0) je označeno jako NESLEDOVAT místo HRANICNI. Audit správně upozorňuje, že jde o jedinou nesrovnalost ze 4 úloh — může jít o edge-case bug, zaokrouhlení, nebo artefakt sestavení error analysis JSON.

## 1.4 Co audit neviděl (večerní featy)

Audit hodnotí kód při commitu bd5b5dc. Následující změny provedené 15.07. večer nejsou v auditu reflektovány, a tudíž některá negativní zjištění již neplatí:

P0 Sequential fallback — adresuje F-03 (chybějící sekvenční fallback)

P1 HTTP status logging v _retry_goto — adresuje F-01 (diagnostické logování HTTP statusů)

P1 Progressive timeout 15s→30s — adresuje F-01 (adaptivní timeout)

P2 Pipeline-level backoff (3× timeout → 30s pauza) — adresuje F-01/F-03

## 1.5 Co audit neodhalil (vlastní nálezy z korelace)

_track_nav_task() je dead code — definováno, ale nikde voláno

create_page() nedědí route interception (resource blocking) — pool pages nemají blokování

Žádný lock okolo singleton browser creation — race condition při souběžných voláních

get_saved_jobs() (MCP tool) nemá timeout — může viset neomezeně dlouho

VERDICT_ICON duplikován v kb_writer.py a report_generator.py — DRY

auth.py race: check_cached_auth a _mark_auth_ok nejsou atomické

# 2. Architekturní korelace — audit vs. source code

Následující tabulka mapuje každý nález auditu (F-01 až F-19) na konkrétní soubor/y a řádky source code, ověřuje platnost, a hodnotí závažnost.

| ID | Lokalizace v kódu | Audit tvrdí | Korelace (pravda/ nepravda / částečně) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | extractor.py:79-120 (_retry_goto) scraping/utils.py (is_rate_limited) | LinkedIn blokuje /jobs/view/ po ~2 úspěšných | PRAVDA — potvrzeno 3+ běhy; typické pro server-side rate-limit gate | ⚠️ Mitigováno (P0-P2) |
| F-02 | run_pipeline.py:410-426 (_run_job_with_timeout) | wait_for(timeout=120) je sdílený časovač, ne per-job | PRAVDA — 29× 120.0s je statisticky nemožné pro nezávislé časovače. wait_for obaluje celý task včetně čekání na semafor | 🔴 Nutná oprava |
| F-03 | run_pipeline.py:298-407 (semaphore + _process_one_job) | Chybí pipeline-level backoff | ČÁSTEČNĚ — P2 backoff již implementován (3× timeout → 30s pauza), ale chybí rolling-window | ⚠️ Částečně hotovo |
| F-04 | analysis/scorer.py:112-120 (_determine_verdict) error_analysis JSON | 35.9 ≥ 30.0 → má být HRANICNI, ne NESLEDOVAT | NEPOTVRZENO — je třeba ověřit v surovém pipeline JSON. Prahy v scorer.py jsou [65,50,40,0], nikoli [70,45,30] z config_snapshot | 🔴 Nutná verifikace |
| F-05 | analysis/growth.py:9-20 (growth_score) | growth_score bere jen company name, ignoruje text | PRAVDA — signatura je growth_score(company), ne growth_score(company, text). 20 lines, 2 statické seznamy | ⏳ Plánováno (P2-3) |
| F-06 | — (chybějící testy) | 0 testů pro extractor, browser, auth | PRAVDA — testy pokrývají jen scoring a KBWriter. Extractor/browser/auth = 0% | 🔴 Nutná priorita |
| F-07 | analysis/kb_writer.py (396 lines) | KBWriter míchá 3 odpovědnosti (metadata, markdown, git) | PRAVDA — jedna třída, 396 lines. metadata JSON + markdown report + git subprocess = 3 v jednom | ⏳ Plánováno (P1-4) |
| F-08 | analysis/kb_writer.py:380-396 (commit_changes) | Git commit blokuje event loop | PRAVDA — subprocess.run() je synchronní uvnitř async handleru. Bez asyncio.to_thread() | ⏳ Plánováno (P1-5) |
| F-09 | server.py / tools/job.py | L2 Resources nejsou implementovány | PRAVDA — chybí @mcp.resource dekorátory. Server má jen L1 tools | ⏳ Plánováno (P2-1) |
| F-10 | server.py | Chybí @mcp.prompt() | PRAVDA — žádný prompt template není definován | ⏳ Plánováno (P3-1) |
| F-11 | tools/job.py:210-261 (analyze_saved_jobs loop) | Chybí report_progress() | PRAVDA — smyčka používá ctx.info(), ne ctx.report_progress() | ⏳ Plánováno (P2-2) |
| F-12 | analysis/config.py (FAKE_ENGINEER_KEYWORDS) | Pouze 8 termínů — tenké pokrytí | PRAVDA — 8 termínů je málo. role_score je binární (title_has_engineering × text_has_fake) | ⏳ Plánováno (P3-3) |
| F-13 | scraping/extractor.py:395-399 (selector fallback) | Fallback 'selector not found' bez metriky četnosti | PRAVDA — logger.info() bez počítání výskytů. Nelze detekovat drift | ⏳ Plánováno (P3-4) |
| F-14 | cli.py (_login, _status) | asyncio.run() uvnitř — riziko při znovupoužití | PRAVDA — asyncio.run() nelze volat z běžící event loop. Latentní riziko | ✅ Info — nízká priorita |
| F-15 | analysis/config.py (262 lines) | Keywords jako Python literály místo YAML | ČÁSTEČNĚ — Python je typově bezpečnější, ale hůře editovatelný. Audit doporučuje ponechat | ✅ Konsensus — ponechat |
| F-16 | — (chybějící LICENSE soubor) | Chybí LICENSE | PRAVDA — žádný LICENSE soubor v rootu repa | ⏳ Plánováno (P2-4) |
| F-17 | pyproject.toml | Balíček není publikovatelný na PyPI | ČÁSTEČNĚ — pyproject.toml existuje, ale [project] sekce chybí (je tam custom formát uv) | ⏳ Plánováno (P2-4) |
| F-18 | — (chybějící Dockerfile) | Chybí Dockerfile pro stdio/SSE nasazení | PRAVDA — žádný Dockerfile neexistuje | ⏳ Plánováno (P3-2) |
| F-19 | analysis/report_generator.py | Hodnoty dimenzí neodpovídají diskrétním hodnotám scoreru | NEPOTVRZENO — report_generator.py:545 byl v podkladech jen jako shrnutí. Je třeba ověřit transformaci | 🔴 Nutná verifikace |

# 3. Debugging Playbook — krok za krokem

Cílem playbooku je dovést linkedin-mcp-custom z aktuálního stavu (4/50 úspěšnost, health score 5/10) do produkčního stavu s ≥80% úspěšností pipeline a publikovatelné verze v0.2.0.

## 3.1 Fáze 0: Diagnostika (1 den)

1. Ověřit F-02: Prostudovat run_pipeline.py:410-426 a potvrdit, že asyncio.wait_for obaluje celý task včetně čekání na semafor (nikoli až po acquire). Fix: přesunout wait_for dovnitř async with semaphore.

2. Ověřit F-04: Porovnat prahy v scorer.py (65/50/40/0) s prahy v config_snapshot (70/45/30). Zjistit, která sada je skutečně použita. Zkontrolovat surový pipeline JSON pro job 4439059407.

3. Ověřit F-19: Prostudovat scénu mezi scorer.py→EROIResult.to_dict()→report_generator.py. Zjistit, kde vzniká hodnota 20.0% pro dimenzi formal (scorer vrací jen 10/30/50).

4. Spustit pipeline s max_concurrent=1 (sekvenčně) a ověřit, zda klesne počet timeoutů.

5. Spustit pipeline s per_job_timeout_ms=30000 (progressive timeout již implementován, ověřit chování).

6. Zalogovat tři časové značky na úlohu: task creation, semaphore acquire, goto start.

## 3.2 Fáze 1: Pipeline overhaul (2-3 dny)

1. Fix F-02: Přesunout asyncio.wait_for dovnitř async with semaphore v run_pipeline.py, aby timeout měřil pouze dobu práce, ne dobu čekání ve frontě.

2. Vylepšit P2 backoff: Přidat rolling-window (posledních N=5 výsledků). Při >50% fail rate v okně: exponenciální pauza 30s→60s→120s s resetem po úspěchu.

3. Upravit výchozí max_concurrent na 1 (sekvenční mód s náhodnou prodlevou 2-5s). Ponechat paralelní režim jako explicitní --fast flag.

4. Ověřit, že progressive timeout (extractor.py) správně interaguje s pipeline-level backoffem (neduplicitní logika).

5. Přidat metriku četnosti selector fallbacku (F-13) — při >80% fallback rate v jednom scrape run: log jako ERROR + anomaly.

## 3.3 Fáze 2: EROI scoring opravy (1 den)

1. Vyřešit F-04: Sjednotit prahy mezi config.yaml a scorer.py. Rozhodnout, která sada je autoritativní. Doplnit unit test, který ověřuje konzistenci.

2. Vyřešit F-05: Rozšířit growth_score(company) → growth_score(company, text). Přidat keyword scan pro růstové signály (Series A/B/C, fast-growing, scale-up, rozšiřujeme tým).

3. Vyřešit F-19: Zprůhlednit transformaci dimenzionálních skóre do procent. Doplnit dokumentaci k EROIResult.to_dict().

4. Rozšířit FAKE_ENGINEER_KEYWORDS (F-12) z 8 na ~20 termínů na základě logovaných neshod.

## 3.4 Fáze 3: Refactoring (2 dny)

1. Refaktor KBWriter (F-07): Rozdělit na MetadataStore, MarkdownReportWriter, GitCommitter. Zachovat KBWriter jako fasádu.

2. Async-safe git (F-08): Nahradit subprocess.run() → asyncio.create_subprocess_exec() nebo asyncio.to_thread().

3. Odstranit dead code: _track_nav_task (browser.py:155) není nikde voláno.

4. Fix race condition: Přidat asyncio.Lock kolem get_or_create_browser().

5. Fix route inheritance: Aplikovat resource blocking i na pool pages z create_page().

6. Fix get_saved_jobs timeout: Přidat asyncio.wait_for() s timeoutem do MCP tool handleru.

7. Centralizovat VERDICT_ICON do jediného zdroje (schemas.py nebo config.py).

## 3.5 Fáze 4: Testování (2 dny)

1. Přidat unit testy pro extractor.py: AsyncMock(spec=Page) s fixture daty. Testovat _extract_job_metadata, _extract_job_ids, navigate_to_page (úspěch, timeout, checkpoint, prázdný obsah).

2. Přidat unit testy pro browser.py: Mockovat Patchright, testovat pool round-robin, close_browser drain, create_page.

3. Přidat unit testy pro auth.py: Mockovat Page, testovat check_cached_auth, ensure_authenticated, checkpoint detekci.

4. Lokální E2E fixture server: aiohttp test server obsluhující sanitizované HTML snímky LinkedIn stránek. Patchright naviguje na localhost:PORT.

5. Kombinovat s AsyncMock(spec=LinkedInExtractor) pro tools/job.py testy — odchytit signaturový drift.

6. CI gate na testy: GitHub Actions workflow musí failovat při pádu testů (dnes jen produkuje outputs).

# 4. Produkční readiness

## 4.1 Požadavky pro v0.2.0 release

Minimální kritéria pro release (přísná NE-GO při nesplnění):

| ID | Požadavek | Priorita |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | Fix F-02: per-job timeout ukotvený za semaforem | HIGH |
| P0-2 | Pipeline-level backoff (rolling-window) | HIGH |
| P0-3 | HTTP status logging z goto() — implementováno | DONE |
| P0-4 | Verdiktová konzistence (F-04) — ověřeno a opraveno | HIGH |
| P1-1 | Výchozí max_concurrent=1 s náhodnou prodlevou | MEDIUM |
| P1-2 | Sekvenční fallback při >50% selhání — implementováno | DONE |
| P1-3 | Test coverage extractor.py + browser.py + auth.py | HIGH |
| P2-4 | LICENSE, oprava pyproject.toml, .gitignore pro profil | HIGH |

## 4.2 Provozní metrika úspěšnosti

Cíl pro v0.2.0: ≥80% úspěšnost pipeline (40/50 jobs scored) při běhu v pracovních hodinách (9:00-17:00). Měřeno na 3 po sobě jdoucích runech. Pokud je LinkedIn rate-limiting neodstranitelný (endpoint blokuje i sekvenční přístup s náhodnými prodlevami), dokumentovat očekávanou úspěšnost jako known limitation v README.

## 4.3 LinkedIn scraping strategie — finální doporučení

Výchozí mód: sekvenční (max_concurrent=1) s náhodnou prodlevou 2-5s mezi úlohami.

Rychlý mód (--fast): max_concurrent=2-3, ale s varováním o zvýšeném riziku rate-limitingu.

Pipeline-level backoff: rolling-window N=5, >50% fail rate → 30s→60s→120s pauza.

HTTP status logging: již implementováno v _retry_goto (debug level).

Persistentní profil: zachovat, cookies přežívají restart. Dokumentovat jako bezpečnostní riziko.

# 5. Publish readiness

## 5.1 Blokující položky

Doplnit LICENSE (MIT nebo Apache-2.0) — odhad 15 min.

Opravit pyproject.toml na standardní PEP 621 formát — [project], [project.scripts], [build-system]. Balíček musí být instalovatelný přes pip install linkedin-mcp-custom.

Ověřit .gitignore: ~/.linkedin-mcp-custom/profile/ nikdy nesmí být v gitu. Profil obsahuje reálné LinkedIn session cookies.

Doplnit SECURITY.md s upozorněním, že automatizace LinkedIn bez oficiálního API může porušovat Terms of Service.

## 5.2 Nice-to-have

Dockerfile: multi-stage build, profil prohlížeče jako mountovaný volume.

CONTRIBUTING.md + issue templates (bug_report.md, feature_request.md).

CI gate: GitHub Actions musí failovat při pádu testů.

README badges: tests passing, python version, license.

Dokumentace očekávané úspěšnosti pipeline a známých limitací LinkedIn scrapingu.

## 5.3 Bezpečnostní checklist

Profil prohlížeče (~/.linkedin-mcp-custom/profile/) je v .gitignore? Ověřit.

Session cookies nejsou logovány ani expozovány v MCP tool výstupech? Ověřit.

KBWriter zapisuje do B2B-Knowledge-Base — riziko unintentional commit citlivých dat? Dokumentovat.

CLI --login mód spouští headless=false — vhodné pro první setup. Dokumentovat.

Zvážit volitelné šifrování profilu at-rest jako obranu do hloubky.

# 6. Prioritizovaná road mapa k v0.2.0

Odvozeno z auditu (kap. 12) + vlastní korelace. Časové odhady jsou kumulativní.

| Časový rámec | Fáze | Náplň |
| --- | --- | --- |
| Týden 1 | Diagnostika + Fáze 0 | Ověřit F-02, F-04, F-19. Spustit pipeline s max_concurrent=1. Zalogovat časové značky. Potvrdit nebo vyvrátit hypotézy auditu. |
| Týden 1-2 | Fáze 1: Pipeline overhaul | Fix F-02 (per-job timeout). Vylepšit P2 backoff (rolling-window). Zprovoznit sekvenční mód jako výchozí. Ověřit progressive timeout chování. |
| Týden 2 | Fáze 2: EROI scoring opravy | Fix F-04 (verdict konzistence). Fix F-05 (growth_score + text). Fix F-19 (transparence dimenzí). Rozšířit FAKE_ENGINEER_KEYWORDS. |
| Týden 2-3 | Fáze 3: Refactoring | Refaktor KBWriter. Async-safe git. Odstranit dead code. Fix race condition v browser.py. Fix route inheritance. |
| Týden 3-4 | Fáze 4: Testování | AsyncMock testy pro extractor/browser/auth. Lokální E2E fixture server. CI gate. |
| Týden 4 | Publish readiness | LICENSE, pyproject.toml, SECURITY.md, .gitignore. Dockerfile (nice-to-have). Release v0.2.0. |

## 6.1 Go/No-Go kritéria pro v0.2.0 release

GO: ≥80% pipeline success rate (40/50) ve 3 po sobě jdoucích runech v pracovní době.

GO: Všechny P0 položky vyřešeny + testovány.

NO-GO: Přetrvávající verdiktová nesrovnalost (F-04) bez jasného vysvětlení.

NO-GO: Pipeline stále padá na >50% při sekvenčním módu s prodlevami.

NO-GO: Chybí LICENSE, SECURITY.md, nebo není ošetřen profil prohlížeče v .gitignore.